단위 테스트 계획서

Unit Test Plan

냠냠투게더 백엔드

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 냠냠투게더 추천 서버 (단일 Edge Function api (Deno+Hono) — 인증·세션·투표·집계·추천·확정 통합) |
| 기준 브랜치 | main · 단일 백엔드 통합본 (Supabase Edge Function) |
| 추적 문서 | 기능정의서 v1.8 · domain-rules.md · api-spec.md |
| 작성일 | 2026-06-24 |

1. 문서 개요

냠냠투게더 추천 서버 전체에 대해 무엇을, 어떤 기준으로 단위 테스트할지를 정의한다. 추천 선정 로직은 외부 의존이 없는 순수 함수(src/domain/)로 구현되어 입력→출력이 결정적이며, 본 계획의 자동화 단위 테스트는 이 영역과 투표 집계 순수 함수를 대상으로 한다.

2. 테스트 대상 및 범위

collecting →(종료/마감)→ aggregating →(recommend)→ voting →(finalize)→ closed

| 모듈군 | 파일 | 단위 대상 |
| --- | --- | --- |
| 추천 도메인(순수) | _shared/domain/{placeType,budget,category,mood,sort,longevity,geo,pipeline,types}.ts | 대상 |
| 투표 집계(순수) | _shared/voteAggregation.ts | 대상 |
| 추천 오케스트레이션 | _shared/recommend.ts, googlePlaces.ts | 제외(통합) |
| 상태전환 브리지 | _shared/aggregation.ts | 제외(통합) |
| 최종 집계·확정 | _shared/finalVote.ts | 제외(통합)* |
| 라우트/미들웨어 | api/index.ts (라우트·미들웨어 인라인) | 제외(E2E) |
| 스키마·RLS | supabase/migrations/* | 제외(SQL) |

* finalVote.ts는 집계 로직과 DB 접근이 결합 → 현재 제외하나 §6에서 순수 함수 추출로 단위 테스트화를 향후 과제로 둔다.

포함(단위): 외부 의존 없는 순수 함수 9개. 제외(통합/E2E): Supabase·Google·Toss I/O 결합부(§7 별도 계획).

3. 테스트 환경 및 도구

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 러너 | Jest 29 + ts-jest (testEnvironment: node) |
| 매칭/실행 | **/src/**/__tests__/**/*.test.ts · npm test |
| 결정성 확보 | longevityScore는 asOf:Date 주입, random 정렬은 seed 주입 |
| 외부 의존 | 없음(순수 함수) → mock 불필요 |

4. 테스트 전략

- 결정성 우선: 입력→출력 고정, 시간·난수는 주입 파라미터로 통제

- 경계값·null·예외 중심: 밴드 임계·카테고리 채택 임계·표본 보정·완화 순서·시드 재현·null 처리를 1:1 케이스화

- 명세 추적성: 각 케이스를 기능정의서 F-항목 / domain-rules 절과 매핑

- AAA 패턴(Arrange-Act-Assert), 한 케이스 = 한 규칙

5. 대상 모듈 ↔ 요구사항 추적 및 계획 케이스

| 모듈 | 기능/규칙 | 계획 수 | 검증 의도 |
| --- | --- | --- | --- |
| placeType.ts | F-05, ② | 18 | 술 분포→place_type, 분류, 등록 override |
| pipeline.ts | F-10·11, ①·⑤ | 14 | 2단 파이프라인·술 유지·완화 순서 |
| category.ts | F-07, ③-1 | 12 | 채택 임계 경계·한글↔types·매칭 점수 |
| budget.ts | F-06, ③ | 7 | 밴드 경계·max필터·min소프트·null |
| sort.ts | F-16, ⑦ | 7 | 3모드·표본보정·시드 재현·불변 |
| longevity.ts | F-17, ⑧ | 5 | open_date 가점·null/미래/상한 |
| geo.ts | F-10·12 | 5 | haversine·대칭성·null |
| voteAggregation.ts | F-09 | 5 | 분포 보존·P25 컷·표수·중립 |
| mood.ts | F-08, ④ | 1 | 분위기 점수 동작(types 기반) |
| 합계 |  | 74 |  |

6. 합격 기준 (Pass Criteria)

| 기준 | 목표 |
| --- | --- |
| 케이스 통과율 | 100% (전 케이스 PASS) |
| 구문/함수/라인 커버리지 | 100% |
| 분기 커버리지 | ≥ 85% (미커버는 방어적 fallback 한정) |
| 타입체크/린트 | tsc --noEmit · eslint . 무오류 |

7. 테스트 공백 및 향후 통합/E2E 계획

| # | 영역 | 검증 항목 | 권고/우선 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | _shared/finalVote.ts | stage2 집계·동점·optimistic lock·closed | mock/High |
| 2 | _shared/recommend.ts | degrade·반경 완화·작성 | mock/High |
| 3 | _shared/googlePlaces.ts | 필드마스크·enum·stale·TTL | axios mock/High |
| 4 | _shared/aggregation.ts | 상태전환 멱등·롤백 | mock/Medium |
| 5 | api/index.ts 라우트 | 권한·상태 가드·에러·정렬 | supertest/Medium |
| 6 | api/index.ts 미들웨어(requireAuth/Toss/Participant) | JWT·IDOR·레이트리밋 | supertest/Medium |
| 7 | RLS(0002) | deny-by-default | SQL/Low |

권고: §7-1의 득표 집계·동점 판정을 순수 함수 tally(votes)→{winner|tiedIds}로 추출하면 DB 없이 단위 테스트가 가능(현재 공백 최대 영역).

실제 수행 결과는 별도 문서 unit-test-result(단위 테스트 결과서) 참조.

※ 단위 테스트는 도메인 순수함수의 동등 포트(src/, Jest 29 + ts-jest)에서 실행한다. 배포본(Deno, supabase/functions/_shared)은 동일 로직이며, 카테고리 채택 임계는 1표, 분위기는 types 기반 점수로 운영된다(테스트 포트는 경계 검증을 위해 임계 상수만 다름).