통합 테스트 계획서

Integration Test Plan

냠냠투게더

# 1. 문서 개요

냠냠투게더 백엔드(단일 Supabase Edge Function `api`)의 외부 I/O 결합부 — 인증·세션 상태전환·집계 트리거·구글 Places 라이브 연동·추천 작성·stage2 확정 — 을 실제 배포 환경에서 종단(End-to-End)으로 검증한다. 단위 테스트(순수 함수 74케이스)가 의도적으로 제외한 영역(단위테스트 계획서 §7)을 본 계획이 담당한다.

# 2. 대상 및 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | 배포된 Edge Function `api` (Deno+Hono) · Supabase PostgreSQL+RLS · Google Places(New) · 토스 OAuth |
| 환경 | 프로덕션 배포본 (project ref vgxhfeumxakzjbkvutlx) · HTTP(curl) 종단 호출 |
| 포함 | auth · sessions 라이프사이클 · votes(stage1/2) · 정원 자동집계 · recommendations 게이팅·생성 · finalize · 권한/상태 가드 |
| 제외 | UI 렌더링(프론트 단위·스토리북 별도) · 토스 mTLS 실거래(샌드박스 수동) · 부하/보안 침투 |
| 작성일 | 2026-06-26 |

# 3. 테스트 전략

실제 배포본 대상 블랙박스 종단 검증 — 요청→응답 상태코드·핵심 필드·상태 전이를 1:1 케이스화

정상 흐름(happy path) + 권한/상태 음성 케이스(401/403/404/409) 병행

상태 전이 검증: collecting → (정원 전원 stage1) → aggregating → voting → closed 의 자동 트리거 확인

명세 추적성: 각 시나리오를 기능정의서 F-항목 / api-spec.md 엔드포인트와 매핑

# 4. 시나리오 매트릭스 (계획)

| ID | 시나리오 | 기대 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | 헬스체크 GET /health | 200 | 운영 |
| IT-02 | 토스/개발 로그인 → JWT 발급 | 200·token | F-04 |
| IT-03 | 권역·역 목록 GET /stations | 200 | F-02 |
| IT-04 | 모임 생성 POST /sessions(정원 지정) | 201·sessionId | F-02·03 |
| IT-05 | 모임 조회 GET /sessions/:id | 200 | F-02 |
| IT-06 | 진행률 GET /progress (호스트 포함 total) | responded/total/min | F-14 |
| IT-07 | 집계 전 추천 조회 (게이팅) | 202 NOT_READY | F-10 |
| IT-08 | stage1 투표 → 정원 충족 자동 집계 | 201·자동 aggregate | F-05~09 |
| IT-09 | 추천 조회 (집계 후, 라이브 구글·정렬) | 200·후보 3~4·sortMode | F-10·12·16 |
| IT-10 | stage2 후보 투표 | 201 | F-13 |
| IT-11 | 호스트 확정 finalize | winner·동점판정 | F-13 |
| IT-12 | 무인증 보호 라우트 | 401 | 보안 |
| IT-13 | 비참여자 추천 조회 | 403 | 보안(requireParticipant) |
| IT-14 | 비호스트 finalize | 403 | 보안(requireToss) |
| IT-15 | collecting 아닌 세션 join | 409 | 상태가드 |
| IT-16 | 없는 세션 조회 | 404 | 예외 |

# 5. 합격 기준

전 시나리오 기대 상태코드·필드 일치율 100%

상태 자동 전이(정원 충족 시 aggregate, 추천 생성 후 voting) 동작

권한·상태 가드가 모든 음성 케이스를 차단

# 6. 실 수행 결과

실제 수행 결과는 별도 문서 「통합 테스트 결과서」 참조. (2026-06-26 배포본 대상 16개 시나리오 전건 PASS)