프로젝트 종료 보고서

Project Completion Report

냠냠투게더

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 냠냠투게더 (NyamNyam Together) — 앱인토스 미니앱 |
| 기간 | 2026-06-19 13:00 ~ 2026-06-26 14:00 (결과 발표) |
| 한 줄 정의 | 모임 참여자의 취향(술·예산·음식·분위기·정렬)을 모아 역 근처 식당 3~4곳으로 압축·투표·확정하는 그룹 의사결정 도구 ("확정기가 아니라 압축기") |
| 산출물 저장 | Git 리포지토리 2종(프론트/백엔드) · deliverables/ 문서 패키지 · 앱인토스 콘솔 배포 |

# 2. 목표 및 범위

핵심 목표: 결정 피로를 줄이는 식당 압축 추천 — 선정·필터·정렬은 전부 결정적 코드, 외부 LLM 추천 이유 없음

MVP 범위: 친구 모임 · 서울 주요 역 반경 · 취향 1차 투표 → 자동 집계 → 후보 3~4곳 → 2차 투표 → 확정

데이터 소스: 구글 Places API(New) 단일 소스 + 점주/시민 등록 식당 (ToS: place_id만 영구 저장)

# 3. 기술 스택

| 구분 | 스택 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | React + Vite (앱인토스 web-framework/granite) · TDS Mobile · TanStack Query · MSW · Vitest |
| 백엔드 | Supabase Edge Function (Deno) 단일 함수 `api` · Hono 라우터 · @supabase/supabase-js |
| DB | Supabase PostgreSQL + RLS (6 테이블) |
| 외부 연동 | 구글 Places API(New) · 토스 로그인(mTLS OAuth) |
| AI 도구 | Claude Code (페어코딩·문서·테스트·배포 파이프라인) |

# 4. 추진 경과 (단계별)

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 6/19 | 주제·MVP 확정 · 콘솔 앱 등록 · 기능 정의서 | 기능정의서 v1.x |
| 설계 | 6/20~21 | 화면설계 · 시스템 구성도 · 테이블 정의(ERD) · 프로그램 설계 | 설계 산출물 |
| 개발 | 6/21~24 | 프론트 화면·API 연동 / 백엔드 추천 파이프라인·집계·인증 | 소스코드·배포본 |
| 통합·검수 | 6/24 | 백엔드 통합(단일 Edge Function) · AI 티 제거 검수 | 통합 머지본 |
| 테스트 | 6/24~26 | 단위(백 74·프론트 7) · 통합 E2E(16) | 테스트 계획/결과서 |
| 배포 | 6/24~26 | 빌드(.ait) · 콘솔 업로드 · 토스 실기기 테스트 | 앱인토스 배포 |
| 발표 | 6/25~26 | 발표 자료·데모·종료보고 | 발표 준비 |

# 5. 테스트 결과 요약

| 구분 | 범위 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 단위 | 추천 도메인 순수함수 9모듈 | 74/74 PASS · 커버리지 100% stmt·func·line / 89.85% branch |
| 프론트 단위 | API 어댑터·쿼리 훅 | 7/7 PASS · 어댑터 라인 87.5% |
| 통합(E2E) | 배포본 종단 16 시나리오 | 16/16 PASS (정상흐름 11 + 권한/상태 5) |

# 6. AI 활용 (핵심 평가 축)

Claude Code를 페어 프로그래머로 사용 — 공식 문서(앱인토스·구글 Places·토스 로그인) 기반 스펙 준수 구현

반복 가능한 파이프라인 구축: 코드 생성 → 단위/통합 테스트 → 빌드(.ait)/배포(Edge Function) → 문서 산출물 자동 작성

AI 한계 통제: 추천 선정 로직은 결정적 코드로 고정(AI 추천 이유 배제), 최종 검수·책임은 사람이 수행

# 7. 성과 · 한계 · 향후

성과: 기획~배포 전 사이클 완수 · 단일 Edge Function 백엔드로 통합 · 라이브 구글 연동 추천 종단 동작 · 앱인토스 배포

한계: stage2 동점 다인 시나리오·부하/보안 테스트 미수행 · 화면 자동 테스트는 일부(스토리북 보완) · 모임 목적은 친구 모임만 완성

향후: 분위기 신호 등록 데이터 보강 · 점주/시민 등록 식당 심사 · 통합 테스트 자동화(CI) · 다국어/접근성