프론트엔드 단위 테스트 계획서

Frontend Unit Test Plan

냠냠투게더 (Apps in Toss · React)

# 1. 문서 개요

냠냠투게더 프론트엔드(앱인토스 미니앱, React+Vite)의 API 연동 계층 — 백엔드 enum/DTO 매핑 어댑터(순수 함수)와 TanStack Query 데이터 훅 — 을 단위/통합(MSW) 테스트한다. 화면(UI) 컴포넌트는 스토리북 + 샌드박스 수동 검증으로 보완한다.

# 2. 대상 및 범위

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대상 | src/api/adapters.ts (enum·DTO 변환 순수 함수) · src/api/queries.ts (데이터 훅) |
| 포함(단위) | 요청/응답 매핑 어댑터: 술·분위기·정렬 enum, 추천 카드/투표결과 변환 |
| 포함(통합) | 쿼리 훅 — MSW 목 서버로 client+adapter+query 통합 검증 |
| 제외 | 화면 컴포넌트 렌더(스토리북·수동) · 토스 브리지(appLogin 등) · E2E(샌드박스) |
| 작성일 | 2026-06-24 (2026-06-26 갱신) |

# 3. 환경 및 도구

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 러너 | Vitest 4 (jsdom 환경) |
| 목 | MSW(Mock Service Worker) — 네트워크 레벨 응답 모킹 |
| 실행 | npm test (vitest run) · npx vitest run --coverage |
| 결정성 | 순수 어댑터는 입력→출력 고정 · 훅은 MSW 고정 응답으로 통합 |

# 4. 테스트 전략

어댑터는 순수 함수로 입력→출력 1:1 케이스화(enum 라운드트립·필드 보존·정렬 규칙)

훅은 MSW로 실제 client·adapter 경로를 통과시켜 응답 변환·상태를 검증

백엔드 계약(api-spec.md)과 매핑 정합성 추적

# 5. 계획 케이스

| 대상 | 케이스 | 계획 수 |
| --- | --- | --- |
| adapters: enum 매핑 | 술 수용도→drink · 정렬 모드 라운드트립 · 분위기→quiet/any | 3 |
| adapters: 응답 변환 | 추천 카드(recId·placeId·리뷰수=userRatingCount) · 투표결과 득표 내림차순 rank | 2 |
| queries(MSW) | useStations 목록 로드 · useRecommendations 후보 로드 | 2 |
| 합계 |  | 7 |

# 6. 합격 기준

전 케이스 PASS · 어댑터(매핑 핵심) 라인 커버리지 ≥ 85%

백엔드 계약과 enum/필드 매핑 불일치 0

실제 수행 결과는 「프론트엔드 단위 테스트 결과서」 참조.